|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Breaking Jobs** | **팀장 확인** | | **권문범** | | |
| **이 름** | 권문범 | **기간** | | 2012/02/24 ~ 2012/02/29 | | |
| **예정 작업** | 1. 발표자료 만들기 2. Data Flow Diagram 추가기능 수정 3. 제안서 채우기 | | | | | |
| **수행결과** | 1. Data Flow Diagram 추가기능 수정(3h) 2. 발표자료 만들기(3h) 3. 제안서 채우기(3h) 4. HTML 5 공부하기(5h)     \*위의 작업은 공동으로 수행하였습니다. | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** |  | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | Data Flow Diagram  발료자료 | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. 발표자료 만들기 2. 제안서 내용 작성 3. Data Flow Diagram 레벨링 작업 | | | | | |