|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Breaking Jobs** | **팀장 확인** | | **권문범** | | |
| **이 름** | 권문범 | **기간** | | 2012/03/01 ~ 2012/03/07 | | |
| **예정 작업** | 1. 발표자료 만들기 2. 제안서 내용 작성 3. Data Flow Diagram 레벨링 작업 | | | | | |
| **수행결과** | 1. Data Flow Diagram 프레임 수정(3h) : 공동 2. 발표자료 만들기(3h) : 김정민 3. 제안서 채우기(10h) : 공동 4. Sequence Diagram 그리기(3h)   -탐색&연결 : 권문범  -위치정보 : 김국도  -파일 관련 : 김정민  -데이터 송,수신 : 엄재영 | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** |  | | | | | |
| **읽은 소스** | HTML5 웹소켓 통신 소스 | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | 제안서 프로젝트 개요 부분  Sequence Diagram  발료자료 | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. 발표자료 만들기 2. 제안서 내용 작성 3. Data Flow Diagram 레벨링 작업 | | | | | |