|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Breaking Jobs** | **팀장 확인** | | **권문범** | | |
| **이 름** | 권문범 | **기간** | | 2012/03/08 ~ 2012/03/15 | | |
| **예정 작업** | 1. 발표자료 만들기 2. 제안서 내용 작성 3. Data Flow Diagram 수정 작업 4. Sequence Flow Diagram 수정 작업 | | | | | |
| **수행결과** | 1. Data Flow Diagram 프레임 수정(5h) : 공동 2. 발표자료 만들기(2h) : 엄재영 3. 제안서 채우기(5h) : 공동 4. Sequence Diagram 그리기(7h) : 공동 | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 서비스 전송-다운로드 모듈 추가 2. 클라우드 서비스 추가 3. 시퀀스 다이어그램 notation 수정 | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | 제안서 프로젝트 컨텐츠 설명 부분  Data Flow Diagram 모듈 구성 수정  Sequence Diagram 시나리오 위주로 작성  발료자료 | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. 발표자료 만들기 2. 제안서 내용 작성 3. Sequence Diagram 작업 4. 프레임워크 구조 설계 | | | | | |